## Entwicklungsmodel

### Auswahl-modell

Agile Methoden/Scrum

Kontra:

- Feste anfoderunge druch projekt antrag ihk

- Fester zeithorizont

- Scrum viel auf Team-kommunikation ausgelegt es gibt kein team nur 1 entwickler

- Scrum viel auf feedback getrieben entwlung ausgelegt, viele zwishcne produkte -> u. kunden feedback

- Die vorteile von scrum sind hier explizit nicht benötigt/ o. schlicht falsch

Spiralmodell:

Kontra:

- Stärke in risiko minimierung/nafoderungeanalyse

- Risikogetriebenes modell -> unsinn- anfordeungen klar-> wirkt gekünselt

- Iteratives prototyping -> keine Zeit

Pro:

- Risikogetibens modell wird während anfoderungsanalyse indirekt umgesetz durhc nahe verzahnung mit kunden/projekt betreuer-> tatsählcies phase später nicht mehr notwendig

Wasserfallmodell:

Kontra:

- Zu spätes Testen-> testn kommt er nach der implementierung, unflexibel für fehler

- Zwei komponenten worker + gui schwierig schnitstellen probleme voraus zusehen

Pro:

- Einfacher dokumentationslauf für abgeschlossen phasen die aufeinader folgen.

- Festes zeit-budget passt perfekt zur planbar keit des modells

V-Modell:

Kontra:

- Die simple u. lineare vorgehensweise ist in diesem fall gewollt u. keine nachteil

Pro:

- Vorangestellt definition von erfolgskriterien

  - -> opitmal auch für spätere projekt odkumentation

  - Und erfolgsbewertung dem betribe gegeüber

- Verbesserte produktqualität durch bestimmung der erfolgskriterien

- Planbare struktur/ablauf

### Individuelle Anpassungen

  - V-modell optimal für mein Projekt

  - Aber mein projekt besteht aus zwei abhängigen komponenten

  - Eine linerare plannung vom beidem bevor der umsetzung ist schwieirg, hier können schnitstellen fehler auftretten

  - Deshalb auftrennung in zwei phasen worker + gui

  - Entwicklungsmodell V-modell wird zu W-Modell

  - Zwei V-modelle hintereinander

  - Allerdings  sind system und itegrationstest nur füe die gesammt anwendung sinnvoll weshlab  diese test für beide komponenten druchgeführt werden

https://www.canva.com/design/DAHBwiPWlsQ/18d9vDPDfWSNqKRRNTPVeg/edit?utm_content=DAHBwiPWlsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton